|  |
| --- |
| ***Периодическое печатное издание органов местного самоуправления******Чулымский сельсовет*** |

01.03.17 

**НОВОСЕЛОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУЛЫМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **от 01 .03 .2017г. № 15**

 **«О противопаводковых мероприятиях**

**на территории Чулымского сельсовета**

 **на 2017 год»**

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,

 на основании положений Федерального Закона № 68 от 21.12.1994г. «О защите

 населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

 характера», в целях обеспечения реализации единой HYPERLINK "http://gr-obor.narod.ru/download/Postanovlenie794.rar"государственной политики

 в сфере защиты населения и территории Чулымского сельсовета

 от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в целях

 своевременной и качественной подготовки к пропуску весенних паводковых

 вод и недопущению чрезвычайных ситуаций,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пропуску весенних паводковых вод на территории Чулымского сельсовета на 2017 год

 (приложение 1);

 2. Утвердить состав противопаводковой комиссии Чулымского сельсовета (приложение 2);

 3. Утвердить расчет сил и средств для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации паводка (приложение 3);

 4. Утвердить список подворий, находящихся в зоне возможного подтопления на территории Чулымского сельсовета (приложение 4);

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 6. Опубликовать настоящее постановление в газете « Чулымский вестник».

 7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава сельсовета: В.Н.Летников

 Приложение № 1

 к постановлению Администрации

Чулымского сельсовета

от 01.03.2017г. №15

**УТВЕРЖДАЮ:**

Глава сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В.Н.Летников

**План мероприятий**

**по подготовке к пропуску весенних паводковых вод на территории Чулымского сельсовета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1. | Создать противопаводковую комиссию | до 05.03.2017 | Глава сельсоветаЛетников В.Н |
| 2. | Подготовить и отремонтировать технику, сделать запас ГСМ | до 10.03.2017 | Лопатин С.МПрахт Н.Н. |
| 3. | Организовать работу по очистке крыш от снега, исключающих проломы перекрытий | до 12.03.2017 | Жители населённых пунктов |
| 4. | Очистить от снега водопропускные трубы и каналы в населенных пунктах  | до конца марта | Лопатин С.М |
| 5. | Провести сходы граждан, на которых определить задачи населения по защите жилого фонда, с\х построек, погребов от попадания в них талых вод | в паводковый период | Заместительглавы  |
| 6. | Организовать контроль в период прохождения паводка за уровнем р. Чулым, с целью своевременного принятия мер по недопущению ЧС | в паводковый период |  Администрация сельсовета |
| 7. | Определить порядок оповещения населения в зонах возможного подтопления посредством локальных систем оповещения, установленных на случай пожара в в населённых пунктах. | февраль – март 2017г. | Зам.главы сельсовета |
|  |
|  |  |  |
| 8 | Информирование населения о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. | в паводковый период | Администрация сельсовета |
| 9. | Распространение Памяток о мерах безопасности во время весеннего паводка среди населения.  | март 2017 года | Администрация сельсовета |

Приложение № 2

 к постановлению Администрации

 Чулымского сельсовета от 01.03.2017г. № 15

 УТВЕРЖДАЮ:

 Глава сельсовета

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 В.Н.Летников

 **СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии на территории Чулымского сельсовета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
| 1 | Летников Владимир Николаевич | Глава сельсовета – председатель комиссии |
| 2 | Шешина Екатерина Александровна | Специалист 2 категории администрации сельсовета – секретарь комиссии  |
| 3 | Лактюшина Елена Александровна |  – заместитель председателя комиссии  |
| 4 | Непомнящий Владимир Викторович | Депутат сельсовета |
| 5 | Кохан Николай Михайлович | Глава КФХ |
| 6 | Орлов Александр Александрович | Глава КФХ |
| 7 | Ковальчук Евгений Михайлович | Староста поселения |
| 8 | Пержун Николай Николаевич | Староста поселения |

 Приложение № 3

 к постановлению Администрации

Чулымского сельсовета

от 01.03.2017г. № 15

УТВЕРЖДАЮ:

 Глава сельсовета

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 В.Н.Летников

**Расчет сил и средств**

**для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации паводка**

| **№****п/п** | **Наименование транспорта** | **Количество транспорта****(единиц)** | **Наименование организации, выделяющей транспорт** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  Трактор- МТЗ-82  | 1 | Администрация сельсовета |
| 2. |  ГАЗ-66  | 1 |
| 3. | Легковой автомобиль ВАЗ -21253 | 1 | Администрация сельсовета |
| 4 | Трактор МТЗ | 1 | П.Курганы Орлов.А.А. |
| 5 | Трактор МТЗ | 1 | П.Березовый Ковальчук Е.М. |
| 6 | Трактор МТЗ | 1 | П.Дивный Василовский В.Н. |
| 7 | Трактор МТЗ | 1 | П.Куртак Кохан Н.М. |
| 8 | Трактор МТЗ | 1 | П.Чесноки Пержун Н.Н. |
|  | **Всего** | **8** |  |

 Приложение № 4

 к постановлению Администрации

 сельского поселения Пензено

 от 01.03.2017г. № 15

УТВЕРЖДАЮ:

 Глава сельсовета

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 В.Н.Летников

**Список**

**подворий, находящихся в зоне возможного подтопления**

 **поселок Чулым:**

1. Сплюхина Л.Л. – ул. Гагаринадом дом 14-2
2. Коростин В.В. – ул.Комсомольская дом 14-2
3. Матвеева В.А. - ул.Комсомольская 16-1
4. Козлова Г.М.- ул.Фрунзе 6-1
5. Пожидаев П.Л-.- ул.Фрунзе 13-1
6. Филоненко А.И.- ул.Фрунзе 14-1

**поселок Курганы**

1. Потехина Анна Яковлевна- Гагарина 15-2.

При возможном подтоплении - эвакуация к родственникам.