|  |
| --- |
| ***Периодическое печатное издание органов местного самоуправления***  ***Чулымский сельсовет*** |

01.03.17 

**НОВОСЕЛОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУЛЫМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 01 .03 .2017г. № 15**

**«О противопаводковых мероприятиях**

**на территории Чулымского сельсовета**

**на 2017 год»**

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,

на основании положений Федерального Закона № 68 от 21.12.1994г. «О защите

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера», в целях обеспечения реализации единой HYPERLINK "http://gr-obor.narod.ru/download/Postanovlenie794.rar"государственной политики

в сфере защиты населения и территории Чулымского сельсовета

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в целях

своевременной и качественной подготовки к пропуску весенних паводковых

вод и недопущению чрезвычайных ситуаций,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пропуску весенних паводковых вод на территории Чулымского сельсовета на 2017 год

(приложение 1);

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии Чулымского сельсовета (приложение 2);

3. Утвердить расчет сил и средств для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации паводка (приложение 3);

4. Утвердить список подворий, находящихся в зоне возможного подтопления на территории Чулымского сельсовета (приложение 4);

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете « Чулымский вестник».

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета: В.Н.Летников

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Чулымского сельсовета

от 01.03.2017г. №15

**УТВЕРЖДАЮ:**

Глава сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В.Н.Летников

**План мероприятий**

**по подготовке к пропуску весенних паводковых вод на территории Чулымского сельсовета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1. | Создать противопаводковую комиссию | до 05.03.2017 | Глава сельсовета  Летников В.Н |
| 2. | Подготовить и отремонтировать технику, сделать запас ГСМ | до 10.03.2017 | Лопатин С.М  Прахт Н.Н. |
| 3. | Организовать работу по очистке крыш от снега, исключающих проломы перекрытий | до 12.03.2017 | Жители населённых пунктов |
| 4. | Очистить от снега водопропускные трубы и каналы в населенных пунктах | до конца марта | Лопатин С.М |
| 5. | Провести сходы граждан, на которых определить задачи населения по защите жилого фонда, с\х построек, погребов от попадания в них талых вод | в паводковый период | Заместитель  главы |
| 6. | Организовать контроль в период прохождения паводка за уровнем р. Чулым, с целью своевременного принятия мер по недопущению ЧС | в паводковый период | Администрация сельсовета |
| 7. | Определить порядок оповещения населения в зонах возможного подтопления посредством локальных систем оповещения, установленных на случай пожара в в населённых пунктах. | февраль – март 2017г. | Зам.главы сельсовета |
|  |
|  | |  |  |
| 8 | Информирование населения о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. | в паводковый период | Администрация сельсовета |
| 9. | Распространение Памяток о мерах безопасности во время весеннего паводка среди населения. | март 2017 года | Администрация сельсовета |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Чулымского сельсовета от 01.03.2017г. № 15

УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В.Н.Летников

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии на территории Чулымского сельсовета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Должность** |
| 1 | Летников Владимир Николаевич | Глава сельсовета – председатель комиссии |
| 2 | Шешина Екатерина Александровна | Специалист 2 категории администрации сельсовета  – секретарь комиссии |
| 3 | Лактюшина Елена Александровна | – заместитель председателя комиссии |
| 4 | Непомнящий Владимир Викторович | Депутат сельсовета |
| 5 | Кохан Николай Михайлович | Глава КФХ |
| 6 | Орлов Александр Александрович | Глава КФХ |
| 7 | Ковальчук Евгений Михайлович | Староста поселения |
| 8 | Пержун Николай Николаевич | Староста поселения |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Чулымского сельсовета

от 01.03.2017г. № 15

УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В.Н.Летников

**Расчет сил и средств**

**для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации паводка**

| **№**  **п/п** | **Наименование транспорта** | **Количество транспорта**  **(единиц)** | **Наименование организации, выделяющей транспорт** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трактор- МТЗ-82 | 1 | Администрация сельсовета |
| 2. | ГАЗ-66 | 1 |
| 3. | Легковой автомобиль ВАЗ -21253 | 1 | Администрация сельсовета |
| 4 | Трактор МТЗ | 1 | П.Курганы  Орлов.А.А. |
| 5 | Трактор МТЗ | 1 | П.Березовый  Ковальчук Е.М. |
| 6 | Трактор МТЗ | 1 | П.Дивный  Василовский В.Н. |
| 7 | Трактор МТЗ | 1 | П.Куртак  Кохан Н.М. |
| 8 | Трактор МТЗ | 1 | П.Чесноки  Пержун Н.Н. |
|  | **Всего** | **8** |  |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

сельского поселения Пензено

от 01.03.2017г. № 15

УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В.Н.Летников

**Список**

**подворий, находящихся в зоне возможного подтопления**

**поселок Чулым:**

1. Сплюхина Л.Л. – ул. Гагаринадом дом 14-2
2. Коростин В.В. – ул.Комсомольская дом 14-2
3. Матвеева В.А. - ул.Комсомольская 16-1
4. Козлова Г.М.- ул.Фрунзе 6-1
5. Пожидаев П.Л-.- ул.Фрунзе 13-1
6. Филоненко А.И.- ул.Фрунзе 14-1

**поселок Курганы**

1. Потехина Анна Яковлевна- Гагарина 15-2.

При возможном подтоплении - эвакуация к родственникам.